**Website shop điện tử**

**1. Project Overview**

Dự án **Website shop điện tử** là một trang web bán các mặt hàng điện tử. Mục tiêu của dự án là phát triển một trang web bán hàng trực tuyến với giao diện người dùng thân thiện và các tính năng dễ dàng sử dụng tiếp cận.

**2. Project Phases**

**2.1. Khởi Tạo**

| **Công việc** | **Thành viên** | **Tình trạng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Các case study trong dự án | Toàn bộ thành viên | 70% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Planning | Đỗ Đình Trường | 90% | 1/13/25 | 1/19/25 |

**2.2. Phát Triển**

| **Công việc** | **Thành viên** | **Tình trạng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đặc tả với từng màn hình | Toàn bộ thành viên | 60% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Thiết kế về luồng dữ liệu và cơ sở dữ liệu | Toàn bộ thành viên | 70% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Đặc tả UML | Nguyễn Văn Toàn | 60% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Tài liệu đặc tả UML | Nguyễn Văn Toàn | 60% | 1/13/25 | 1/19/25 |

**2.3. Thiết Kế Giao Diện**

| **Công việc** | **Thành viên** | **Tình trạng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo schedule | Nguyễn Văn Toàn | 60% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Xác định các vấn đề/chức năng trong TK | Toàn bộ thành viên | 95% | 12/30/24 | 1/5/25 |
| Xây dựng ý tưởng giao diện | Toàn bộ thành viên | 95% | 1/13/25 | 1/19/25 |

**2.4. Thiết Kế Chương Trình**

| **Công việc** | **Thành viên** | **Tình trạng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo schedule | Nguyễn Văn Toàn | 60% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Lên kế hoạch cơ sở dữ liệu | Toàn bộ thành viên | 65% | 1/13/25 | 1/19/25 |

**2.5. Thực Thi**

| **Công việc** | **Thành viên** | **Tình trạng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test plan (UI, chức năng) | Toàn bộ thành viên | 70% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Coding | Toàn bộ thành viên | 80% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Quản lý source code | Đỗ Đình Trường/ Bùi Hải Quân | 100% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Thực thi thiết kế | Toàn bộ thành viên | 75% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| Demo chương trình | Toàn bộ thành viên | 60% | 1/13/25 | 1/19/25 |
| API liên kết dữ liệu | Toàn bộ thành viên | 90% | 1/13/25 | 1/19/25 |

**2.6. Đánh Giá**

| **Công việc** | **Thành viên** | **Tình trạng** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo | Toàn bộ thành viên | 75% | 1/13/25 | 1/19/25 |